Zápis ze schůzky o vedení železniční tratě č. D204 mimo území přírodního parku Velkopopovicko dne 10. 7. 2023


účastníci:
Středočeský kraj:	Mgr. Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy
			Ing. Jiří Snížek, NHT pro oblast reg. rozvoje a územního plánování
Správa železnic:		Ing. Pavel Paidar, ředitel Odboru přípravy staveb
obec velké Popovice:	Mgr. Lenka Chalupníčková, starostka obce
			Roman Kotrč, místostarosta obce
			Ing. Martin Tušl, komise pro životní prostředí obce Velké Popovice

zapsal:			Michal Kosprd, asistent


· dne 26. 7. schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje 3. aktualizaci Zásad územního rozvoje SK, včetně železniční tratě přes Velkopopovicko
· Zastupitelstvo SK uložilo náměstku Ing. Jiřímu Snížkovi, aby zahájil jednání se Správou železnic za účelem zpracování variantní studie, která prověří možnosti alternativního vedení plánované žel. tratě mimo území př. parku Velkopopovicko
· na dnešní schůzce se všechny tři strany utvrdily ve společném stanovisku, že je třeba přírodní park Velkopopovicko uchránit před nenávratným poškozením železniční tratí
· zároveň však nikdo nechce bránit rozvoji železniční dopravy v této oblasti, naopak je dobré ulevit stávající automobilové dopravě
· dle ředitele Odboru přípravy staveb Správy železnic by měla být do konce července 2023 finalizováno zadání územně technické studie, jejímž úkolem je nalezení průchodné trati od Bystřice do Uhříněvsi a která se později „překlopí“ do studie proveditelnosti celé trasy
· Správa železnic oslovila dotčené municipality a vytvoří pracovní tým, kde budou dotčené obce ve spolupráci s vysoutěženým zpracovatelem budou spolupracovat při plánování vhodné trasy
· jednou z možností je vedení tratě v tunelu pod přírodním parkem – v tomto případě je ale problém s umisťováním přestupních terminálů


úkoly:
· do 31. 7. bude všem účastníkům a dotčeným obcím zasláno Správou železnic zadání Územně technické studie žel. trati D204 k vyjádření
· do 30. 9. budou mít možnost účastníci se k zadání studie vyjádřit (nutné je, aby se každá obec vyjádřila jednotně), poté vznikne pracovní skupina z dotčených municipalit
· pro NHT Snížka zaslat do 31. 7. zaslat Harmonogram územně technické studie, včetně informace o možnosti dotčených účastníků se k zadání studie vyjádřit – z tohoto Harmonogramu bude NHT Snížek informovat Zastupitelstvo Středočeského kraje o průběhu plnění usnesení č. 035-206/2023/ZK ze dne 26. 6. 2023 (v příloze)


